**ОТЧЕТ**

# о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2017 - 2026 годы» по итогам ее исполнения за 2022 отчетный год

**1.Общая информация о реализации муниципальной программы**

# Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2017 - 2026 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения) от 29.12.2016 № 44 Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2017 - 2026 годы».

Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2017 года по 2026 год.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета сельского поселения в соответствии с решением Совета депутатов от 31.12.2021 № 13-16/1 «Об утверждении бюджета сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы» с учетом внесенных изменений составляет 1227,80 тыс. рублей.

По итогам 2022 года суммарный объем кассовых расходов по муниципальной программе составил 498,41 или 40,59 %.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; модернизация, ремонт, реконструкция, благоустройство дорожного хозяйства) в отчетном периоде решались следующие задачи:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение эффективности расходов средств бюджета сельского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог местного значения.

Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы 2026 год.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году проведены следующие мероприятия:

- очистка дороги от снежных заносов;

- отсыпка и грейдирование дорожного полотна

- установка дорожных знаков, в соответствии с «Проектом организации дорожного движения на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края»;

- прочие мероприятия по содержанию дорог.

**3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- освоение средств бюджета сельского поселения – 0 баллов;

- выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 2,4 баллов;

- достижение показателей эффективности – 2,4 балла.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы в отчетном году:

Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов (0х0,3+6х0,4+6х0,4) =4,8.

При данном значении рейтинга можно сделать вывод о ***низкой эффективности муниципальной программы.***

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет о расходах бюджета сельского поселения, фактических расходов бюджета за 2022 год на реализацию муниципальной программы на 1 л. в 1 экз.2. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год муниципальной программы на 1 л. в 1 экз.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2017 - 2026 годы» на 1 л. в 1 экз.  |

Глава сельского поселения М.В. Дармостук

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края

ОТЧЕТ

о расходах бюджета сельского поселения, фактических расходов бюджета за 2022 год на реализацию муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2021 год | Процент выполнения | 2022 год | Процент выполнения | Всего | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Всего  | 383,00 | 0 | 0 | 1227,80 | 498,41 | 40,59 |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 383,00 | 0 | 0 | 1227,80 | 498,41 | 40,59 |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | Причины отклонения |
| 2021 год  | 2022 год  | 2023 год |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| абсолютное | относительное | абсолютное | относительное | абсолютное | относительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. обеспечение содержания автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них (грейдирование, отсыпка, расчистка дорог, установка дорожных знаков) | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 85 | 85 | 15 |  |  |  |  | Экономия запланированных средств произошла в связи с недостаточностью предложений, отсутствием исполнителей. Так как неосвоенные средства дорожного фонда переходят на следующий финансовый год, запланированы мероприятия по содержанию дорожного полотна в п. Морской на будущий финансовый год |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2017 - 2026 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Градация | Балльная оценка |
| Освоение средств местного бюджета  | Средства освоены на 40,59 % | 0 баллов |
| Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Выполнены мероприятия на 85 % | 6 баллов \* 0,4=2,4 |
| Достижение показателей эффективности | Достигнуты показатели на 85 % | 6 баллов \* 0,4=2,4 |

Рейтинг

эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2017 - 2026 годы»

0+2,4+2,4=4,8 (Низкая эффективность муниципальной программы)